Índice

Re-Planificación de las Releases	3

Release Nº 2	3

Aclaración	3

Sprint Nº 3	3

Fechas	3

Objetivo	4

HU - Crear Pool	4

Tareas técnicas	4

Vista del sistema	5

Nuevos casos de prueba	6

HU - Unirse al Pool	10

Tareas técnicas	11

Vistas del sistema	11

Nuevos casos de prueba	12

HU - Ver Pools	15

Tareas técnicas	16

Vistas del sistema	16

Nuevos casos de prueba	17

HU - Editar Pools	18

Tareas técnicas	18

HU - Alta de usuario	19

Tareas técnicas	19

HU - Eliminar Pools	20

Tareas técnicas	21

Review	21

Gráfico Burndown	21

Puntos a mejorar vistos en la review	21

Sprint Nº 4	22

Fechas	22

Objetivo	22

HU - Editar Pools	22

Tareas técnicas	23

Vistas del Sistema	23

Nuevos casos de prueba	24

HU - Alta de usuario	25

Tareas técnicas	25

Vistas del sistema	27

Nuevos casos de prueba	27

HU - Ver Pools	31

Tareas técnicas	32

HU - Eliminar Pools	32

Tareas técnicas	33

HU - Buscar Pools	33

Tareas técnicas	34

Review	34

Gráfico Burndown	34

Próxima release - Redefinición	35

# Re-Planificación de las Releases

## Release Nº 2

| Número de Sprints | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 16/09 | 11/10 | Finalizar con las funcionalidades de búsqueda y eliminación de Pools. Poder chatear con los integrantes de un pool y limitar el rango de visualización geográfica. |

## Aclaración

Si bien solo se pasaron dos historias de usuario que no se llegaron a hacer de la release anterior a esta release, notamos que de cada una de las otras historias también faltaba una parte de su desarrollo. Así que modificamos el objetivo y lo que abarcaba el primer sprint de esta release.

# Sprint Nº 3

## Fechas

| Fecha de inicio | 16/09/2024 |
| --- | --- |
| Fecha de fin | 27/09/2024 |

## Objetivo

Finalizar con todo lo que nos quedó pendiente de las historias correspondientes a la release anterior.

## HU - Crear Pool

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero crear un Pool de compra | Para realizar una compra grupal de un producto específico. | S (10) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Datos válidos | Cuando el usuario carga los datos correctamente del Pool de compra, el sistema debe arrojar un mensaje de éxito. |
| 2 | Datos inválidos | Cuando el usuario ingresa datos que no cumplen con el formato sugerido, el sistema debe arrojar un mensaje de error, indicando cuál es el campo que tiene la falla. |
| 3 | Omitir algún campo obligatorio | Cuando el usuario ingresa datos válidos pero omite campos obligatorios, el sistema debe arrojar un mensaje indicando el campo que se debe completar. Siendo los campos obligatorios los siguientes: - Título del Pool - Nombre del producto - Categoría - Precio unitario del producto - Descripción del producto |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Crear estructura de formulario para crear un pool de compra. |  | Resueltos en el primer sprint. |
| 2.2 | Crear modelo de PoolShop. |  |  |
| 2.3 | Crear clase genérica para el Pool. |  |  |
| 2.4 | Desarrollar view para crear un pool. |  |  |
| 2.5 | Crear endpoint. |  |  |
| 2.6 | Crear serializers para el pool. |  |  |
| 2.7 | Agregar validación de los campos (envió de campo en blanco, rango aceptable de valores, etc). |  |  |
| 2.8 | Elaborar y ejecutar casos de prueba. |  |  |
| 2.9 | Arreglar crear Pool de compra (despliegue correcto de modals). |  | Resueltos en el tercer sprint. |
| 2.10 | Ingresar cantidad a tomar por el creador del Pool de compra - Back-end. |  |  |
| 2.11 | Ingresar cantidad a tomar por el creador del Pool de compra - Front-end. |  |  |
| 2.12 | Seleccionar tipo de pago para el Pool de compra - Front-end. |  |  |
| 2.13 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a la creación de Pools de compra. |  |  |
| 2.14 | Ejecutar y ejecutar casos de prueba. |  |  |

### Vista del sistema

### Nuevos casos de prueba

Si bien en el primer sprint se crearon y ejecutaron casos de prueba, surgieron cambios a hacer en los mismos a partir de lo agregado en este sprint.

Para ambos casos de prueba, se añadieron los campos:

- Cantidad total de productos

- Cantidad a tomar por el creador del Pool (cantidad adquirida)

- Forma de pago

| ID | PS-H2-CP3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Alta exitosa de un Pool de compra con datos válidos |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que el usuario puede crear un Pool de compra correctamente ingresando todos los datos válidos. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - Título: Compra de alfalfa en fardos - Nombre del producto: Alfalfa - Categoría: Alimento - Precio unitario: 5000 - Descripción del producto: Fardos de alfalfa de alta calidad, ideales para alimentación animal - Forma de pago: efectivo - Cantidad total de productos: 100 - Cantidad adquirida: 15 - Fecha de vencimiento del Pool: 30/11/2024 - Cantidad mínima de miembros: 3 - Ubicación: Chaco, Argentina - Radio: 50 km - Foto: Imagen válida del producto |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - El usuario debe estar en la página de alta. - Los campos deben estar vacíos inicialmente. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Ingresar el título. | “Compra de alfalfa en fardos” | El título se ingresa correctamente. | El título se ingresa correctamente. |
| 2 | Ingresar el nombre del producto. | “Alfalfa” | El nombre del producto se ingresa sin errores. | El nombre del producto se ingresa sin errores. |
| 3 | Seleccionar la categoría. | “Alimento” | La categoría se selecciona correctamente. | La categoría se selecciona correctamente. |
| 4 | Ingresar el precio unitario. | “5000” | El precio unitario se ingresa correctamente. | El precio unitario se ingresa correctamente. |
| 5 | Ingresar la descripción del producto. | “Fardos de alfalfa de alta calidad, ideales para alimentación animal” | La descripción se ingresa correctamente. | La descripción se ingresa correctamente. |
| 6 | Seleccionar la forma de pago. | “Efectivo” | La forma de pago se selecciona correctamente. | La forma de pago se selecciona correctamente. |
| 7 | Ingresar cantidad total de productos. | “100” | La cantidad se ingresa correctamente. | La cantidad se ingresa correctamente. |
| 8 | Ingresar cantidad a adquirir por el creador. | “15” | La cantidad se ingresa correctamente. | La cantidad se ingresa correctamente. |
| 9 | Ingresar la fecha de vencimiento del Pool. | “30/11/2024” | La fecha se ingresa correctamente. | La fecha se ingresa correctamente. |
| 10 | Ingresar la cantidad mínima de miembros. | “3” | La cantidad mínima se ingresa correctamente. | La cantidad mínima se ingresa correctamente. |
| 11 | Ingresar la ubicación. | “Chaco, Argentina” | La ubicación se ingresa sin errores. | La ubicación se ingresa sin errores. |
| 12 | Ingresar el radio. | “50” | El radio se ingresa correctamente. | El radio se ingresa correctamente. |
| 13 | Cargar una foto válida. | - | La foto se carga correctamente. | La foto se carga correctamente. |
| 14 | Hacer clic en "Crear Pool". | - | El sistema confirma la creación exitosa del Pool. | El sistema confirma la creación exitosa del Pool. |
| Capturas de la ejecución del caso |  |  |  |  |

| ID | PS-H2-CP4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Alta fallida de un Pool de compra por campo de título vacío |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que el sistema arroja un mensaje de error cuando el campo "título" está vacío al intentar crear un Pool de compra. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - Título: (Dejar vacío) - Nombre del producto: Bolsa de maíz en grano - Categoría: Alimento - Precio unitario: 4000 - Descripción del producto: Maíz en grano de primera calidad para alimentación animal - Forma de pago: efectivo - Cantidad total de productos: 100 - Cantidad adquirida: 15 - Fecha de vencimiento del Pool: 30/11/2024 - Cantidad mínima de miembros: 3 - Ubicación: Mendoza, Argentina - Radio: 75 km - Foto: Imagen válida del producto |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - El usuario debe estar en la página de alta. - Los campos deben estar vacíos inicialmente. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Dejar el campo "título" vacío. | - | Se muestra un mensaje de error: "Completa este campo". | Se muestra un mensaje de error: "Completa este campo". |
| 2 | Ingresar el nombre del producto. | “Bolsa de maíz en grano” | El nombre del producto se ingresa sin errores. | El nombre del producto se ingresa sin errores. |
| 3 | Seleccionar la categoría. | “Alimento” | La categoría se selecciona correctamente. | La categoría se selecciona correctamente. |
| 4 | Ingresar el precio unitario. | “4000” | El precio unitario se ingresa correctamente. | El precio unitario se ingresa correctamente. |
| 5 | Ingresar la descripción del producto. | “Maíz en grano de primera calidad para alimentación animal” | La descripción se ingresa correctamente. | La descripción se ingresa correctamente. |
| 6 | Seleccionar la forma de pago. | “Efectivo” | La forma de pago se selecciona correctamente. | La forma de pago se selecciona correctamente. |
| 7 | Ingresar cantidad total de productos. | “100” | La cantidad se ingresa correctamente. | La cantidad se ingresa correctamente. |
| 8 | Ingresar cantidad a adquirir por el creador. | “15” | La cantidad se ingresa correctamente. | La cantidad se ingresa correctamente. |
| 9 | Ingresar la fecha de vencimiento del Pool. | “30/11/2024” | La fecha se ingresa correctamente. | La fecha se ingresa correctamente. |
| 10 | Ingresar la cantidad mínima de miembros. | “15” | La cantidad mínima se ingresa correctamente. | La cantidad mínima se ingresa correctamente. |
| 11 | Ingresar la ubicación. | “Mendoza, Argentina” | La ubicación se ingresa sin errores. | La ubicación se ingresa sin errores. |
| 12 | Ingresar el radio. | “75” | El radio se ingresa correctamente. | El radio se ingresa correctamente. |
| 13 | Cargar una foto válida. | - | La foto se carga correctamente. | La foto se carga correctamente. |
| 14 | Hacer clic en "Crear Pool". | - | El sistema no permite la creación del Pool y muestra un mensaje de error en el campo "título": "Completa este campo". | El sistema no permite la creación del Pool y muestra un mensaje de error en el campo "título": "Completa este campo". |
| Capturas de la ejecución del caso |  |  |  |  |

## HU - Unirse al Pool

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero unirme a un Pool de compra | Para adquirir el producto con los beneficios de hacerlo mediante una compra grupal. | S (10) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Posibilidad de unirse | El usuario debe poder ver la opción de "Unirse" en cada Pool de compra que aún tenga productos disponibles y esté dentro de la fecha de expiración. |
| 2 | Cantidad correcta a adquirir | Cuando el usuario selecciona "Unirse", posteriormente ingresa la cantidad y esta no supera la cantidad disponible, el sistema debe arrojar un mensaje de éxito. |
| 3 | Cantidad incorrecta a adquirir | Cuando el usuario selecciona "Unirse", posteriormente ingresa la cantidad y esta supera la cantidad disponible, el sistema debe arrojar un mensaje de error. |
| 4 | Actualización de la cantidad disponible | Una vez que la persona se une al Pool, la cantidad disponible debe disminuir por la cantidad que adquirió el mismo. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Unirse a un Pool de Compra - Back-end |  | Resueltos en el segundo sprint. |
| 5.2 | Unirse a un Pool de Compra - Front-end |  |  |
| 5.3 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente al detalle del Pool. |  |  |
| 5.4 | Ver cantidad disponible para el usuario que quiera unirse - Back-end |  | Resueltos en el tercer sprint. |
| 5.5 | Ver cantidad disponible para el usuario que quiera unirse - Front-end |  |  |
| 5.6 | Arreglar el formato del detalle de un Pool de compra. |  |  |

### Vistas del sistema

### Nuevos casos de prueba

Volvimos a ejecutar los casos de prueba planteados en el segundo sprint, pero verificamos que se vea correctamente la cantidad disponible para el usuario. Teniendo en cuenta que el mismo se calcula a partir de la cantidad total de productos, la cantidad adquirida por el creador del pool y la de cada miembro que se suma al mismo.

| ID | PS-H5-CP2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Unión exitosa a un Pool de compra |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que un usuario puede unirse correctamente a un Pool de compra activo. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - Cantidad: 5 |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - El usuario debe estar autenticado. - El Pool de compra debe estar activo y permitir unirse. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Ingresar al detalle del Pool “Fundas de celular Iphone 15”. | - | El sistema carga la página del Pool de compra correctamente. | El sistema carga la página del Pool de compra correctamente. |
| 2 | Seleccionar el botón “Unirse”. | - | Se despliega una ventana para ingresar la cantidad a adquirir, donde se especifica la cantidad disponible. | Se despliega una ventana para ingresar la cantidad a adquirir, donde se especifica la cantidad disponible. |
| 3 | Seleccionar la cantidad deseada para unirse. | “5” | La cantidad seleccionada se muestra correctamente. | La cantidad seleccionada se muestra correctamente. |
| 4 | Hacer clic en el botón "Unirse al Pool". | - | El sistema muestra un mensaje de confirmación. | El sistema muestra un mensaje de confirmación. |
| Capturas de la ejecución del caso |  |  |  |  |
| Podemos ver que la cantidad disponible pasó de 96 a 91: |  |  |  |  |

| ID | PS-H5-CP3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Unión fallida a un Pool de compra |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que un usuario no pueda seleccionar más de la cantidad disponible dentro del Pool. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - Cantidad: 92 |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - El usuario debe estar autenticado. - El Pool de compra debe estar activo y permitir unirse. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Ingresar al detalle del Pool “Fundas de celular Iphone 15”. | - | El sistema carga la página del Pool de compra correctamente. | El sistema carga la página del Pool de compra correctamente. |
| 2 | Seleccionar el botón “Unirse”. | - | Se despliega una ventana para ingresar la cantidad a adquirir, donde se especifica la cantidad disponible. | Se despliega una ventana para ingresar la cantidad a adquirir, donde se especifica la cantidad disponible. |
| 3 | Seleccionar la cantidad deseada para unirse. | “92” | El sistema no debe permitir ingresar este número. | El sistema no debe permitir ingresar este número. |
| Capturas de la ejecución del caso |  |  |  |  |
| El sistema no deja seleccionar más de 91 productos: |  |  |  |  |

## HU - Ver Pools

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero poder ver los Pool de compra | Para así poder analizarlos y decidir si sumarse o no a alguno. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ver Pools | El usuario debe poder hacer click en el botón de “Ver Pools“ de la página principal, y luego ver un listado de Pools con los datos principales: - usuario - título - imagen si la tiene - precio unitario del producto - cantidad disponible - Botón de “VER“ |
| 2 | Ver detalle del Pool | El usuario debe poder hacer click en el botón de “VER” dentro del Pool y luego visualizar todos los campos del mismo, donde esté incluido también el botón de “unirse“. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ver los Pools de compra más vistos - Front-end |  | Resueltos en el primer sprint. |
| 3.2 | Ver los Pools de compra más vistos - Back-end |  |  |
| 3.3 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a los Pools de compra más vistos. |  |  |
| 3.4 | Elaborar casos de prueba |  |  |
| 3.5 | Ver el detalle del Pool de compra - Back-end |  | Resueltos en el tercer sprint. |
| 3.6 | Ver el detalle del Pool de compra - Front-end |  |  |
| 3.7 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente al detalle de los Pools de compra. |  |  |

### Vistas del sistema

### Nuevos casos de prueba

Incorporamos casos de prueba para la visualización del detalle de un Pool de compra.

| ID | PS-H3-CP2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Visualización exitosa del detalle del Pool de compra. |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que se muestre correctamente el detalle del Pool de compra. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - - |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - El usuario debe estar autenticado. - Existe al menos un Pool de compra para ver su detalle. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Ingresar a la página principal de la plataforma. | - | El sistema carga la página principal sin errores. | El sistema carga la página principal sin errores. |
| 2 | Seleccionar el botón “Ver” de uno de los Pools de la página principal. | - | Se despliega una ventana con el detalle del Pool. | Se despliega una ventana con el detalle del Pool. |

## HU - Editar Pools

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario administrador del Pool | Quiero tener la posibilidad de modificar los campos del Pool | Para que no quede información incorrecta dentro del mismo. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Posibilidad de editar | El usuario administrador del Pool, cuando ingresa al detalle de un Pool creado por él, debe poder acceder a la opción de modificar, siempre y cuando el Pool esté en estado abierto (no se haya concretado la compra). |
| 2 | Campos a editar | El usuario administrador del Pool, solo podrá modificar los siguientes campos: - Categoría - Descripción del producto - Cantidad adquirida - Fecha de vencimiento - Cantidad mínima de miembros - Radio - Formas de pago - Imagen |
| 3 | Datos válidos | Cuando el usuario modifica los datos correctamente del Pool de compra, el sistema debe arrojar un mensaje de éxito. |
| 4 | Datos inválidos | Cuando el usuario modifica los datos y no cumplen con el formato sugerido, el sistema debe arrojar un mensaje de error, indicando cuál es el campo que tiene la falla. |
| 5 | Omitir algún campo obligatorio | Cuando el usuario modifica los datos dejando en blanco campos obligatorios, el sistema debe arrojar un mensaje indicando el campo que se debe completar. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Establecer la posibilidad de modificar campos del Pool de Compra - Back-end |  | Resueltos en el segundo sprint. |
| 4.2 | Crear la vista para modificar campos del Pool de Compra - Front-end |  |  |
| 4.3 | Elaborar y ejecutar los casos de prueba |  |  |
| 4.4 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a modificar Pools. |  |  |
| 4.5 | Restringir los campos a la hora de modificar. No se podrán modificar los siguientes campos: - Título del Pool - Nombre del producto - Precio del producto - Cantidad total de productos - Ubicación |  | Resueltos en el tercer sprint. |

## HU - Alta de usuario

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como un usuario nuevo | Quiero crear mi perfil | Para poder personalizar mi cuenta y acceder a las funcionalidades del sistema. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Datos válidos | Cuando el usuario ingresa los datos correctamente, de acuerdo con el formato sugerido, el sistema debe arrojar un mensaje de éxito. |
| 2 | Datos inválidos | Cuando el usuario ingresa datos que no cumplen con el formato sugerido, el sistema debe arrojar un mensaje de error, indicando cuál es el campo que tiene la falla. |
| 3 | Omitir algún campo obligatorio | Cuando el usuario ingresa datos válidos pero omite campos obligatorios, el sistema debe arrojar un mensaje indicando el campo que se debe completar. Siendo los campos obligatorios los siguientes: - email - contraseña - confirmar contraseña - nombre de usuario - nombre - apellido - dirección - ciudad |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Desarrollo Back-end. |  | Resueltos en el primer sprint. |
| 1.2 | Desarrollo Front-end. |  |  |
| 1.3 | Crear IU de ingreso datos de perfil y carga de foto de perfil. |  |  |
| 1.4 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente al Home. |  |  |
| 1.5 | Elaborar y ejecutar los casos de prueba. |  |  |
| 1.6 | Incorporar campos faltantes al formulario - Back-end |  | Definidos para el tercer sprint. |
| 1.7 | Incorporar campos faltantes al formulario - Front-end |  |  |
| 1.8 | Diseñar flujos de pantallas para cuando el usuario está logueado. |  |  |
| 1.9 | Diseñar flujos de pantallas para cuando el usuario no está logueado |  |  |
| 1.10 | Una vez dado de alta te redirige al home. |  |  |
| 1.11 | Incorporar imagen al dar de alta un usuario. |  |  |
| 1.12 | Manejar autenticación de usuario. |  |  |
| 1.13 | Ver porque tira el aviso de que la contraseña es muy corta pero igual lo da de alta. |  |  |

## HU - Eliminar Pools

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero poder ver los Pool de compra | Para así poder analizarlos y decidir si sumarse o no a alguno. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ver Pools | El usuario debe poder hacer click en el botón de “Ver Pools“ de la página principal, y luego ver un listado de Pools con los datos principales: - usuario - título - imagen si la tiene - precio unitario del producto - cantidad disponible - Botón de “VER“ |
| 2 | Ver detalle del Pool | El usuario debe poder hacer click en el botón de “VER” dentro del Pool y luego visualizar todos los campos del mismo, donde esté incluido también el botón de “unirse“. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Eliminar un Pool de compra - Back-end |  |
| 6.2 | Eliminar un Pool de compra - Front-end |  |

## Review

| Objetivo | Comentario |
| --- | --- |
| Finalizar con todo lo que nos quedó pendiente de las historias correspondientes a la release anterior. | Se cumplió parcialmente, ya que no se finalizaron al 100% todas las pendientes de la primera release. Se finalizó con dos de ellas y al resto les falta poco para finalizar. |

## Gráfico Burndown

## Puntos a mejorar vistos en la review

- No dejar a medias las historias, revisar los criterios de aceptación antes de darlas por terminadas.

- Definir correctamente el flujo de las pantallas dentro del Figma.

# Sprint Nº 4

## Fechas

| Fecha de inicio | 30/09/2024 |
| --- | --- |
| Fecha de fin | 11/10/2024 |

## Objetivo

Finalizar con las funcionalidades de editar pool y alta de usuario.

## HU - Editar Pools

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario administrador del Pool | Quiero tener la posibilidad de modificar los campos del Pool | Para que no quede información incorrecta dentro del mismo. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Posibilidad de editar | El usuario administrador del Pool, cuando ingresa al detalle de un Pool creado por él, debe poder acceder a la opción de modificar, siempre y cuando el Pool esté en estado abierto (no se haya concretado la compra). |
| 2 | Campos a editar | El usuario administrador del Pool, solo podrá modificar los siguientes campos: - Categoría - Descripción del producto - Cantidad adquirida - Fecha de vencimiento - Cantidad mínima de miembros - Radio - Formas de pago - Imagen |
| 3 | Datos válidos | Cuando el usuario modifica los datos correctamente del Pool de compra, el sistema debe arrojar un mensaje de éxito. |
| 4 | Datos inválidos | Cuando el usuario modifica los datos y no cumplen con el formato sugerido, el sistema debe arrojar un mensaje de error, indicando cuál es el campo que tiene la falla. |
| 5 | Omitir algún campo obligatorio | Cuando el usuario modifica los datos dejando en blanco campos obligatorios, el sistema debe arrojar un mensaje indicando el campo que se debe completar. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Establecer la posibilidad de modificar campos del Pool de Compra - Back-end |  | Resueltos en el segundo sprint. |
| 4.2 | Crear la vista para modificar campos del Pool de Compra - Front-end |  |  |
| 4.3 | Elaborar y ejecutar los casos de prueba |  |  |
| 4.4 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a modificar Pools. |  |  |
| 4.5 | Restringir los campos a la hora de modificar. No se podrán modificar los siguientes campos: - Título del Pool - Nombre del producto - Precio del producto - Cantidad total de productos - Ubicación |  | Resueltos en el tercer sprint. |
| 4.6 | Cuando deja en blanco campos obligatorios, arrojar un mensaje indicando el campo que se debe completar. |  | Resueltos en el cuarto sprint. |

### Vistas del Sistema

### Nuevos casos de prueba

| ID | PS-H4-CP2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Aumentar la cantidad que quiero adquirir del producto. |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Se quiere aumentar la cantidad a adquirir de un producto, pero ya no quedan más disponibles por lo que muestra un mensaje de error. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - Había adquirido 5 y ahora quiere aumentarlo a 8. |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - Al pool ya no le deben quedar productos disponibles. - Debe ser un usuario que ya se haya unido a dicho Pool. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Ingresar al detalle del Pool “Alfalfa”. | - | El sistema carga la página correctamente. | El sistema carga la página correctamente. |
| 2 | Hacer clic en el botón "Editar Pool". | - | El sistema redirige al formulario de edición del Pool de compra. | El sistema redirige al formulario de edición del Pool de compra. |
| 3 | Actualizar el campo cantidad adquirida. | 8 | El sistema arroja un mensaje de error indicando que ya no quedan disponibles. | El sistema arroja un mensaje de error indicando que ya no quedan disponibles. |

## HU - Alta de usuario

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como un usuario nuevo | Quiero crear mi perfil | Para poder personalizar mi cuenta y acceder a las funcionalidades del sistema. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Datos válidos | Cuando el usuario ingresa los datos correctamente, de acuerdo con el formato sugerido, el sistema debe arrojar un mensaje de éxito. |
| 2 | Datos inválidos | Cuando el usuario ingresa datos que no cumplen con el formato sugerido, el sistema debe arrojar un mensaje de error, indicando cuál es el campo que tiene la falla. |
| 3 | Omitir algún campo obligatorio | Cuando el usuario ingresa datos válidos pero omite campos obligatorios, el sistema debe arrojar un mensaje indicando el campo que se debe completar. Siendo los campos obligatorios los siguientes: - email - contraseña - confirmar contraseña - nombre de usuario - nombre - apellido - dirección - ciudad |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Desarrollo Back-end. |  | Resueltos en el primer sprint. |
| 1.2 | Desarrollo Front-end. |  |  |
| 1.3 | Crear IU de ingreso datos de perfil y carga de foto de perfil. |  |  |
| 1.4 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente al Home. |  |  |
| 1.5 | Elaborar y ejecutar los casos de prueba. |  |  |
| 1.6 | Incorporar campos faltantes al formulario - Back-end |  | Resueltos en el tercer sprint. |
| 1.7 | Incorporar campos faltantes al formulario - Front-end |  |  |
| 1.8 | Diseñar flujos de pantallas para cuando el usuario está logueado. |  |  |
| 1.9 | Diseñar flujos de pantallas para cuando el usuario no está logueado |  |  |
| 1.10 | Una vez dado de alta te redirige al home. |  |  |
| 1.11 | Incorporar imagen al dar de alta un usuario. |  | Resueltos en el cuarto sprint. |
| 1.12 | Manejar autenticación de usuario. |  |  |
| 1.13 | Ver porque tira el aviso de que la contraseña es muy corta pero igual lo da de alta. |  |  |

### Vistas del sistema

### Nuevos casos de prueba

Ejecutamos nuevamente los casos de prueba pero con los campos que se agregaron al formulario.

| ID | PS-H1-CP3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Alta de usuario exitosa con datos válidos |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que el usuario puede darse de alta correctamente ingresando todos los datos válidos. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - Email: maria.garcia@example.com - Nombre de usuario: maria_garcia24 - Contraseña: Pa$$word123 - Confirmar contraseña: Pa$$word123 - Nombre: María - Apellido: Garcia - Teléfono: 3624987654 - Género: Femenino - Dirección: Salta 123 - Ciudad: Resistencia, Chaco - Imagen: imagen_maria_perfil.png |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - El usuario debe estar en la página de alta. - Los campos deben estar vacíos inicialmente. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Ingresar mail | “maria.garcia@example.com” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 2 | Ingresar el nombre de usuario. | “maria_garcia24” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 3 | Ingresar contraseña. | Pa$$word123 | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 4 | Confirmar contraseña. | Pa$$word123 | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 5 | Ingresar nombre. | “Maria” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 6 | Ingresar apellido. | “Garcia” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 7 | Ingresar teléfono. | “3624987654” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 8 | Seleccionar género. | “Femenino” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 9 | Ingresar al dirección | “Salta 123” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 10 | Ingresar ciudad | “Resistencia, Chaco” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 11 | Ingresar imagen | “imagen_maria_perfil.png” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 12 | Hacer clic en el botón "Guardar" | - | El sistema muestra un mensaje de éxito. | El sistema muestra un mensaje de éxito. |

| ID | PS-H1-CP4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Alta de usuario fallida por ingreso de email inválido |  |  |  |
| Tipo de prueba | Caja negra |  |  |  |
| Descripción | Verificar que el sistema arroja un mensaje de error cuando se ingresa un correo electrónico no válido. |  |  |  |
| Datos |  |  |  |  |
| - Email: maria.garcia@example - Nombre de usuario: maria_garcia24 - Contraseña: Pa$$word123 - Confirmar contraseña: Pa$$word123 - Nombre: María - Apellido: Garcia - Teléfono: 3624987654 - Género: Femenino - Dirección: Salta 123 - Ciudad: Resistencia, Chaco - Imagen: imagen_maria_perfil.png |  |  |  |  |
| Precondiciones |  |  |  |  |
| - El usuario debe estar en la página de alta. - Los campos deben estar vacíos inicialmente. |  |  |  |  |
| Ejecución |  |  |  |  |
| Paso | Acción | Valor | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| 1 | Ingresar mail | “maria.garcia@example” | Muestra que hay un error en el campo. | Muestra que hay un error en el campo. |
| 2 | Ingresar el nombre de usuario. | “maria_garcia24” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 3 | Ingresar contraseña. | Pa$$word123 | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 4 | Confirmar contraseña. | Pa$$word123 | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 5 | Ingresar nombre. | “Maria” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 6 | Ingresar apellido. | “Garcia” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 7 | Ingresar teléfono. | “3624987654” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 8 | Seleccionar género. | “Femenino” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 9 | Ingresar al dirección | “Salta 123” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 10 | Ingresar ciudad | “Resistencia, Chaco” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 11 | Ingresar imagen | “imagen_maria_perfil.png” | El campo se completa sin errores. | El campo se completa sin errores. |
| 12 | Hacer clic en el botón "Guardar" | - | El sistema no permite el registro y muestra un mensaje de error en el campo de email. | El sistema no permite el registro y muestra un mensaje de error en el campo de email. |

## HU - Ver Pools

Modificamos el alcance de esta historia de usuario, debido a que solo abarcaba las vistas de los pools en su pantalla principal y el detalle de los mismos. Incorporamos las vistas de “Mis Pools” y “Pools a los que me uní”. A continuación se puede ver esta incorporación dentro del enunciado y los criterios de aceptación.

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero poder ver los Pool de compra | Para así poder analizarlos y decidir si sumarme o no a alguno, así como también ver el estado de los creados por mi. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ver Pools | El usuario debe poder hacer click en el botón de “Ver Pools“ de la página principal, y luego ver un listado de Pools con los datos principales: - usuario - título - imagen si la tiene - precio unitario del producto - cantidad disponible - Botón de “VER“ |
| 2 | Ver detalle del Pool | El usuario debe poder hacer click en el botón de “VER” dentro del Pool y luego visualizar todos los campos del mismo, donde esté incluido también el botón de “unirse“. |
| 3 | Ver mis Pools | El usuario debe poder hacer click en el botón de “Ver mis Pools“ de la página principal, y luego ver un listado de Pools con los datos principales: - usuario - título - imagen si la tiene - precio unitario del producto - cantidad disponible - Botón de “VER“ |
| 4 | Ver los Pools a los que me uní | El usuario debe poder hacer click en el botón de “Ver Pools a los que me uní“ de la página principal, y luego ver un listado de Pools con los datos principales: - usuario - título - imagen si la tiene - precio unitario del producto - cantidad disponible - Botón de “VER“ |
| 5 | Ver detalle de mi Pool | El usuario debe poder hacer click en el botón de “VER” dentro del Pool y luego visualizar todos los campos del mismo, donde esté incluido también el botón de “editar Pool“ y “eliminar Pool“. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ver los Pools de compra más recientes - Front-end |  | Resueltos en el primer sprint. |
| 3.2 | Ver los Pools de compra más recientes - Back-end |  |  |
| 3.3 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a los Pools de compra más recientes. |  |  |
| 3.4 | Elaborar casos de prueba |  |  |
| 3.5 | Ver el detalle del Pool de compra - Back-end |  | Resueltos en el tercer sprint. |
| 3.6 | Ver el detalle del Pool de compra - Front-end |  |  |
| 3.7 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente al detalle de los Pools de compra. |  |  |
| 3.8 | Manejar autorización de usuarios |  | Definidos para el cuarto sprint. |
| 3.9 | Crear vista de “Mis Pools” |  |  |
| 3.10 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a la visualización de "Mis Pools" |  |  |

## HU - Eliminar Pools

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero poder ver los Pool de compra | Para así poder analizarlos y decidir si sumarse o no a alguno. | M (30) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ver Pools | El usuario debe poder hacer click en el botón de “Ver Pools“ de la página principal, y luego ver un listado de Pools con los datos principales: - usuario - título - imagen si la tiene - precio unitario del producto - cantidad disponible - Botón de “VER“ |
| 2 | Ver detalle del Pool | El usuario debe poder hacer click en el botón de “VER” dentro del Pool y luego visualizar todos los campos del mismo, donde esté incluido también el botón de “unirse“. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Eliminar un Pool de compra - Back-end |  | Resueltos en el sprint 3 |
| 6.2 | Eliminar un Pool de compra - Front-end |  | Definidas para el sprint 4 |
| 6.3 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a la visualización de Eliminar un Pool de compra. |  |  |

## HU - Buscar Pools

| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razon/Resultado | Puntos HU |
| Como usuario | Quiero poder buscar un Pool de compra | Para encontrar rapidamente el producto que estoy buscando. | L (50) |

| Criterios de aceptación |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Barra de búsqueda visible | El usuario debe poder acceder a una barra de búsqueda claramente visible y accesible. |
| 2 | Búsqueda por palabras clave | El usuario puede buscar Pools ingresando palabras clave relacionadas con el título, nombre del producto, descripción, o categoría. |
| 3 | Búsqueda por filtros | El usuario puede filtrar los resultados de la búsqueda por: - Categoría del producto. - Rango de precios. |
| 4 | Visualización de resultados | Los resultados deben mostrar información clave sobre cada Pool, incluyendo título, nombre del producto, categoría, precio, fecha de expiración, y número de miembros. |
| 5 | Mensaje de "Sin resultados" | Si no hay Pools que coincidan con la búsqueda, se debe mostrar un mensaje indicando "No se encontraron resultados" y ofrecer opciones para ajustar la búsqueda. |

### Tareas técnicas

| ID | Resumen | Estado |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Buscar un Pool de compra - Back-end |  |
| 7.2 | Buscar un Pool de compra - Front-end |  |
| 7.3 | Integrar Frontend con Backend de la vista correspondiente a la visualización de Buscar un Pool de compra. |  |

## Review

| Objetivo | Comentario |
| --- | --- |
| Finalizar con las funcionalidades de editar pool y alta de usuario. | Se cumplió. |

## Gráfico Burndown

Puntos a mejorar vistos en la review

- Retomar las dailys por chat, para mantener actualizados los tickets a lo largo del sprint.

- Asignar las tareas al inicio del sprint.

# Próxima release - Redefinición